2017年城投公司储备土地计划出让地块明细表

| 序号 | 宗地位置或名称 | 面积（亩） | 所在镇村 （社区） | 拟规划 用途 | 拟出让 时间 | 待解决的问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城西路与站前站交叉口东北角地块 | 82.2 （其中：1、原中医院拟用地68.48亩； 2、已收储武装部弹药库土地8.91亩；3、已收储湛勇、谢素秋存量土地4.81亩） | 归义镇 车站社区 | 商住 | 2017.8 | 1、中医院拟用地块中有部分土地车站社区与农户未签订征地协议，需进一步完善征地手续； 2、已收储的原武装部弹药库土地未办理过户手续，办理过户手续需武装部配合； 3、地上附着物未评估补偿； 4、需重新调整规划用途； 5、高压杆线未迁移。 |
| 2 | 沿江大道西延线南侧地块（新站路与求索北路之间） | 97.68 | 归义镇 百丈村 车站社区 | 商住 | 2017.10 | 其中已征土地74.74亩，未征收土地22.94亩。已征土地的征地补偿款未到组到户，征地手续需进一步完善。 2、该宗土地报批手续正在办理中，因耕地占补指标未解决尚未拿到批单（估计7月份能拿到批单）； 3、有4栋房屋未拆迁； 4、地上附着物未评估补偿。 |
| 3 | S308线北侧地块（政务中心东北角，现窑洲社区办公楼北侧） | 105.23 （其中：1、已报批集体土地98.59亩；2、已收储的窑洲社区办公用地及原兽药厂土地6.64亩） | 归义镇 窑洲社区 | 商住 | 2017、8 | 1、该宗土地被住建投公司抵押融资； 2、需规划设计好该宗土地的进出通道； 3、地上附着物未补偿； 4、高压杆线未迁移。 |
| 合计 |  | 285.1 |  |  |  |  |